| T | Công việc theo kế hoạch | Kết quả thực hiện (kèm minh chứng google drive) | Khó khăn, giải pháp | Kế hoạch tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân tích yêu cầu, xác định các chức năng chính và thiết kế bố cục, sơ đồ giao diện cho website bán khóa học. | Hoàn thành phân tích các trang chính (trang chủ, danh sách khóa học, chi tiết khóa học, giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập/đăng ký, giới thiệu, liên hệ). Tạo kho lưu trữ GitHub, thiết lập cây thư mục chuẩn và cập nhật file README.md. Minh chứng Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ec9OlF67NEhPcpaaXLjSmKVrG6vL4XgU?usp=drive_link | Khó khăn: Chưa tối ưu hóa tốt luồng trải nghiệm người dùng (UX) giữa các trang chức năng. Giải pháp: Khảo sát các website thương mại điện tử giáo dục hiện hành để tham khảo bố cục và hoàn thiện sơ đồ luồng. | Xây dựng cấu trúc HTML và định dạng CSS cho trang chủ và danh sách khóa học trong Tuần 2. |